АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2024                                      ст. Ольгинская                                       №160

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Ольгинского

сельского поселения «Дорожное хозяйство

Ольгинского сельского поселения»

за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Ольгинского сельского поселения от 31.01.2018 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольгинского сельского поселения», от 31.01.2018  № 17 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ольгинского сельского поселения»

………,….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольгинского сельского поселения «Дорожное хозяйство Ольгинского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в муниципальном печатном органе Ольгинского сельского поселения – газете «Вестник Ольгинского сельского поселения» и на официальном сайте Ольгинского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администарции Ольгинского

сельского поселения                                         			             А.Г. Харсиев

Приложение

к постановлению Администрации

Ольгинского сельского поселения

от 13.05.2024  № 160

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год.

На реализацию муниципальной программы Ольгинского сельского поселения «Дорожное хозяйство Ольгинского сельского поселения» в 2023 году предусмотрено 3 008,3 тыс. рублей. Фактически освоено 3 006,8

тыс. рублей или 99,9 процента.

Неисполнение запланированной суммы муниципальной программы обусловлено образовавшейся экономией в ходе проведения конкурентных способов определения поставщика.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Подпрограмма «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог».

Основное мероприятие «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ольгинского сельского поселения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог».

В 2023 году в рамках выполнения указанного мероприятия было израсходовано 0,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

Основное мероприятие «Софинансирование расходов из районного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

На данное мероприятие в 2023 году израсходовано 2 790,9 тыс. рублей, при плане 2 790,9 процент - 100

на мероприятие  «Безопасность дорожного движения»  израсходовано 217, 4 тыс. рублей, при плане 215,9 процент 99,3.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольгинского сельского поселения «Дорожное хозяйство Ольгинского сельского поселения» за 2023 год представлены в приложении №1 к Отчету.

- Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

По основному мероприятию «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ольгинского сельского поселения и искусственных сооружений на них» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3008,3 тыс. рублей, освоено 3006,8 тыс. рублей или 99,9 процентов.

По основному мероприятию «Безопасность дорожного движения»  израсходовано 217,4 тыс. рублей, при плане 215,9,0 процент 99,6. Сведения об использовании средств бюджета Ольгинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Ольгинского сельского поселения  «Дорожное хозяйство Ольгинского сельского поселения» за 2023 год  представлены в Приложении № 2 к Отчету.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)                                       муниципальной программы представлены в приложении № 3.

- Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы.

По итогам 2023 года реализации муниципальной программы Ольгинского сельского поселения «Дорожное хозяйство Ольгинского сельского поселения», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1. Запланированные значения показателей программы за 2023 год достигнуты.

2. Основные мероприятия муниципальной программы, в целом, выполнены в установленные сроки в полном объеме, предусмотренном к реализации в 2023 году. Невыполненным осталось 1 мероприятие, реализация которых не осуществлялась по причине отсутствия финансирования и изменения сроков реализации, что и повлияло на оценку эффективности программы.

3. Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство Ольгинского сельского поселения» на 2018 – 2030 годы целесообразно продолжать работу по созданию оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно–транспортной инфраструктуры и системы пассажирского транспорта общего пользования с привлечением дополнительных средств из вышестоящих бюджетов.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольгинского сельского поселения «Дорожное хозяйство Ольгинского сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1. Подпрограмма «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог» муниципальной программы Ольгинского сельского поселения «Дорожное хозяйство Ольгинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог» | Отдел экономики и финансов Администрации Ольгинского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития населения Ольгинского сельского поселения | В 2023 году в рамках выполнения основного мероприятия выполнены работы; по содержанию внутрипоселковых дорог Ольгинского сельского поселения восстановление поперечного профиля в ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия и других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр | - |
| 1.2 | «Безопасность дорожного движения» | Отдел экономики и финансов Администрации Ольгинского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для безопасности дорожного движения |  |  |

Приложение № 2

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Ольгинского сельского поселения

«Дорожное хозяйство Ольгинского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Дорожное хозяйство Ольгинского сельского поселения» | всего | 3180,5 | 3156,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Ольгинского сельского поселения |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог» | всего | 3180,5 | 3156,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Ольгинского сельского поселения |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ольгинского сельского поселения и искусственных сооружений на них» | всего | 2922,5 | 2899,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Ольгинского сельского поселения |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Безопасность дорожного движения» | всего | 258,0 | 257,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Ольгинского сельского поселения |  |  |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольгинского сельского поселения

«Дорожное хозяйство Ольгинского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ольгинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | 22,7 | 22,7 | 22,7 | - |
| 1.2. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром, в общей численности населения | Чел. | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (межпоселковых), не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (межпоселковых) | Км. | 22,7 | 22,7 | 22,7 | - |
| 2.2. | доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования (межпоселковых) в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (межпоселковых). | Км. | 41,7 | 41,7 | 41,7 | - |